BITÁCORA GENERAL DE TRABAJO
Y DESARROLLO

Célula / Equipo: BitStream Innova

| Integrante | Rol principal documentado |
| --- | --- |
| Eidy Elizabeth | Líder de equipo / Coordinación e integración |
| Andrés Molina Espinoza | Tester (QA) y Control de Plazos |
| Dahir Miguel Martinez Ortiz | Analista de Requisitos y Modelado SRS / apoyo UI-UX |
| Yahir Obed Martinez Ortiz | Desarrollador de Módulos Asociados (Backend / Core) |

# 1. Objetivo de la bitácora

Esta bitácora concentra las actividades registradas por los integrantes de BitStream Innova durante el análisis, configuración, documentación, desarrollo, pruebas y mejora del proyecto GroStop. El documento permite identificar responsabilidades, dificultades, soluciones, hallazgos y entregables del equipo en un solo archivo.

# 2. Eidy Elizabeth — Líder de equipo

Rol: Líder de BitStream Innova / Coordinación, seguimiento e integración de entregables.

## Resumen del rol y responsabilidades

Como líder del equipo, Eidy Elizabeth se encarga de mantener organizada la colaboración entre las distintas áreas del proyecto. Su participación se centra en coordinar el avance general, dar seguimiento a las tareas de requisitos, backend, UI/UX y testing, revisar que los entregables sean compatibles entre sí y apoyar la resolución de bloqueos que puedan afectar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.

## Registro de actividades de liderazgo

### Inicio y organización del trabajo

Revisión general del alcance de GroStop y distribución de responsabilidades de acuerdo con los roles del equipo. Organización de prioridades para que el análisis del repositorio, la configuración del entorno y la documentación avanzaran de forma coordinada.

### Seguimiento de avances

Revisión periódica del progreso de los integrantes, identificación de pendientes y comunicación entre las áreas para evitar que los cambios de backend, requisitos, interfaz y pruebas se trabajaran de forma aislada.

### Integración de documentación

Recopilación y organización de las evidencias generadas por el equipo, procurando que la bitácora, la documentación SRS, la evaluación UI/UX y los registros técnicos mantuvieran una estructura clara y útil para la entrega.

### Coordinación ante dificultades

Apoyo en la comunicación de problemas relacionados con dependencias, conexión a la base de datos, ejecución local y validación de funcionalidades, canalizando cada incidencia con el integrante responsable y verificando su seguimiento.

### Preparación de la entrega

Verificación general de que los avances y documentos del equipo estuvieran identificados, organizados y listos para integrarse al repositorio de GitHub, manteniendo una visión global del proyecto y de las responsabilidades de cada integrante.

Aporte principal: coordinación del equipo, seguimiento de tareas, integración de evidencias y apoyo para mantener alineados los entregables del proyecto GroStop.

# 3. Andrés Molina Espinoza — Testing y Control de Plazos

Rol: Tester (Aseguramiento de Calidad / QA) y Control de Plazos. Matrícula: 24660061.

## Resumen del rol

Su responsabilidad principal consiste en ejecutar la aplicación localmente, probar rutas y formularios, detectar fallas del servidor y verificar que los cambios del equipo no rompan el sistema. También da seguimiento a hitos y entregas dentro de los ciclos de trabajo.

## Paso 1. Clonación y configuración local

Clonó el proyecto mediante Git Bash. Al intentar acceder a una ruta con espacios recibió “No such file or directory”. Corrigió la sintaxis usando: cd ~/OneDrive/Desktop/"bitstream innova"/ECommerce-Grocery-Store.

## Paso 2. Dependencias en Python 3.12

El servidor no iniciaba por un problema de compatibilidad con PyYAML. Actualizó el paquete con pip install --upgrade pyyaml.

## Paso 3. Uso correcto de la URL local

Intentó abrir http://127.0.0.1:5000/ desde Git Bash y comprendió que la URL debía abrirse en el navegador, mientras la terminal se utiliza para ejecutar comandos y mantener el servidor activo.

## Paso 4. ERR_CONNECTION_REFUSED

El servidor Flask se interrumpió al introducir otro comando en la consola. Reinició con python run.py, mantuvo la terminal abierta y recargó la aplicación en el navegador.

## Paso 5. Error HTTP 500 en registro

Durante la prueba de /customerRegister detectó un error de conexión con MySQL. Verificó el servicio, corrigió parámetros de conexión en database.yaml / market/__init__.py y reinició el servidor hasta completar el registro de prueba.

## Arquitectura técnica cubierta

Backend: Python con Flask.

Frontend: HTML y Bootstrap.

Base de datos: MySQL.

Control de versiones: Git y GitHub, con ramas de desarrollo y producción documentadas en su bitácora.

# 4. Dahir Miguel Martinez Ortiz — Requisitos y Modelado SRS

Rol: Analista de Requisitos y Modelado SRS.

## Días 1–2. Recepción y análisis del repositorio

Clonación e inspección del repositorio base. Identificó Flask, Jinja2 y Bootstrap; revisó Dump.sql, la base online_store y database.yaml. La principal dificultad fue comprender la validación de roles al existir tablas de usuarios separadas.

## Días 3–5. Modelos y rutas

Rastreó endpoints y plantillas HTML. Identificó los perfiles Administrador, Vendedor y Cliente, la autenticación segmentada en customer/admin/seller y el esquema de carrito por cliente. Analizó restricciones de llaves foráneas relacionadas con cupones.

## Días 6–8. Especificación de Requisitos

Elaboró matriz de actores, requisitos funcionales y no funcionales, y descripción de interfaces. Documentó 16 requisitos funcionales en 5 módulos y 9 interfaces principales. Entregable: DOCUMENTACION_SRS.md.

# 5. Dahir Miguel Martinez Ortiz — Apoyo UI/UX

Rol adicional tras reestructuración: Diseñador de Interfaces y Experiencia (UI/UX).

## Días 6–8. Auditoría heurística

Inspeccionó market/templates/ y market/static/. Detectó consistencia en Bootstrap, pero también ausencia de retroalimentación inmediata al agregar al carrito, poca jerarquía visual en precios, formularios extensos y tablas sin paginación/filtros. Entregable: docs/EVALUACION_UI_UX.md.

## Días 9–11. Flujos y mockups

Coordinó la correspondencia entre pantallas y casos de uso, y propuso modernizar tarjetas de producto con indicadores visibles de stock.

## Días 13–14. Proyección de implementación

Se planteó colaborar con backend para integrar badges de disponibilidad y alertas visuales en las tarjetas del catálogo, dejando una plantilla HTML/Bootstrap preparada para pruebas.

# 6. Yahir Obed Martinez Ortiz — Backend / Core

Rol: Desarrollador de Módulos Asociados (Backend / Core). Número de Control: 24660411.

## Día 0. Entorno local y Git

Instaló herramientas base como PowerShell, Python y XAMPP; clonó el repositorio base y lo vinculó con el repositorio del equipo.

## Día 1. Stack y estructura

Revisó la arquitectura basada en Flask, MySQL y HTML/Bootstrap, identificando run.py y carpetas de rutas y modelos.

## Día 2. Dependencias

Analizó requirements.txt y configuró un entorno virtual venv para reducir conflictos de versiones.

## Día 3. Compatibilidad

Actualizó y depuró librerías obsoletas y logró instalar los requerimientos actualizados con pip.

## Día 4. Base de datos

Inició Apache/MySQL con XAMPP, creó online_store, adaptó Submit/Dump.sql cambiando la colación utf8mb4_0900_ai_ci por utf8mb4_general_ci e importó las tablas.

## Día 5. Arranque y pruebas

Configuró database.yaml para el entorno local, ejecutó python run.py y validó la aplicación en http://127.0.0.1:5000, incluyendo navegación y autenticación/registro.

# 7. Integración general del equipo

Las bitácoras muestran un trabajo complementario: el análisis de requisitos y documentación define el comportamiento esperado; backend prepara y ejecuta el sistema; UI/UX identifica oportunidades de mejora visual y de interacción; testing valida rutas, formularios y errores; y el liderazgo coordina el seguimiento e integración de los entregables. Esta distribución permite que GroStop sea revisado desde perspectivas técnicas, funcionales y organizativas.

# 8. Archivos y evidencias mencionadas

DOCUMENTACION_SRS.md

docs/EVALUACION_UI_UX.md

database.yaml

requirements.txt

Submit/Dump.sql

run.py

market/templates/

market/static/

# 9. Conclusión

La integración de las bitácoras permite observar el avance del proyecto GroStop de manera global. Cada integrante aporta desde un rol distinto y las actividades registradas muestran análisis, configuración, documentación, desarrollo, evaluación de interfaz y pruebas. La función de liderazgo ayuda a mantener estos esfuerzos coordinados y a preparar una entrega organizada dentro del repositorio del equipo.